北京印刷学院

项目分析初稿报告

《专业综合实训课程》

课程名称：

计算机科学与技术

2班

专	业：	班	级：

孙彬祺 /  林兴博

224010119/117

学生姓名：	学	号：

刘犇

指导教师：

22

12

2025

时	间：	            年	        月  	  日

目录

一、项目目的	3

二、预期结果	3

三、需求分析	3

四、技术方案	4

五、可行性分析	13

六、计划进度	13

一、项目目的

本项目旨在利用 Java EE 技术栈开发一个功能完善的 B2C 在线商城系统。随着电子商务的快速发展，构建一个高效、稳定且可扩展的在线销售平台已成为商业运营的核心需求。本项目通过实现用户管理、商品展示、在线交易及积分激励等功能，旨在解决传统销售模式中的地域限制问题，提升商品管理效率，并为用户提供便捷、流畅的购物体验 。

- 预期结果

项目最终将交付一个部署于 Tomcat 服务器上的 Web 应用程序。预期成果包括：

1. 功能完备的系统：包含用户注册登录、商品增删改查、购物车与订单处理、积分抵扣等核心模块 。

2. 完整交付物：包括项目源代码、MySQL 数据库脚本（含表结构与初始数据）以及详细的项目开发文档（需求分析、设计文档、测试报告）。

3. 系统质量：系统需通过功能测试，界面友好（JSF 实现），数据交互稳定 。

- 需求分析

## 系统主要包含四大核心功能模块：

1. 用户管理：支持用户注册、登录及个人信息修改，确保账户安全 。

2. 商品管理：管理员可对商品进行名称、价格、库存、图片及分类的增删改查操作；用户可浏览及搜索商品 。

3. 订单管理：实现购物车功能，支持订单提交、查询以及支付与取消操作（涵盖状态流转）。

4. 积分系统：用户购物可累计积分（10元积1分），并在结账时使用积分进行金额抵扣（100积分抵1元），增强用户粘性 。

## 四、技术方案：

本项目采用标准的 Java EE 多层架构进行开发：

前端：使用 JSF (JavaServer Faces) 构建动态 Web 界面，提供良好的用户交互 。

业务层：利用 CDI (Contexts and Dependency Injection) 实现依赖注入，增强代码的模块化与解耦 。

持久层：使用 JPA (Hibernate 实现) 进行 ORM 映射，通过 JNDI 配置数据源，实现与 MySQL 数据库的高效交互 。

服务器：运行于 Tomcat 11 环境 。

## 五、可行性分析

1. 技术可行性：团队成员具备 Java 语言基础，选用的 Java EE 技术栈（JSF, JPA, CDI）成熟稳定，文档资源丰富，适合构建此类企业级应用 。

2. 环境可行性：开发环境（JDK, Tomcat, MySQL, Maven）已准备就绪，数据库连接测试已通过，基本项目结构搭建完毕，无明显技术障碍 。

六、计划进度

16周周一：选定题目，并完成项目分析初稿

- 任务内容：

- 正式确立项目题目为《基于Java EE的在线商城系统》。

- 完成项目需求分析，界定四大核心功能模块：用户管理、商品管理、订单管理及积分系统。

- 编写项目功能设计文档，梳理业务流程，并绘制实体关系（ER）图，明确用户、商品、订单与积分之间的关联。

- 确定技术栈方案：采用 JSF（前端）、CDI（业务逻辑）、JPA（持久化）及 MySQL（数据库）。

16周周四：完成项目设计初稿

- 任务内容：

- 完成系统整体架构设计，确立基于 MVC 模式的分层架构（View层-JSF页面, Controller层-Managed Beans, Model层-实体与服务）。

- 完成数据库详细设计，创建 MySQL 数据库 `mydb`，并定义核心表结构：`users`（用户）、`products`（商品）、`orders`（订单）、`order_items`（订单项）、`point_records`（积分记录）。

- 设定项目里程碑节点，规划各模块开发顺序。

## 16周周五：达到第一个里程碑（基础环境与用户模块）

- 任务内容：

- 完成系统整体架构设计，确立基于 MVC 模式的分层架构（View 层 - JSF 页面, Controller 层 - Managed Beans, Model 层 - 实体与服务）。

- 完成数据库详细设计，创建 MySQL 数据库mydb，并定义核心表结构：users（用户）、products（商品）、orders（订单）、order_items（订单项）、point_records（积分记录）。

- 设定项目里程碑节点，规划各模块开发顺序。

- 达成目标：完成开发环境搭建及用户管理核心功能。

- 详细成果：

- 环境搭建：配置 Tomcat 服务器与 Maven 项目结构，完成persistence.xml配置，成功连接 MySQL 数据库并输出 "Database connection successful!"。

- 用户功能：实现基于 CDI + JPA 的用户注册与登录功能。

- 注册：支持输入用户名、密码、昵称进行账户创建，解决了早期遇到的属性绑定异常问题。

- 登录：实现身份验证逻辑，区分管理员与普通用户权限。

17周周二：达到第二个里程碑（商品管理与核心交易）

- 达成目标：完成商品管理模块及购物车下单流程。

- 详细成果：

- 商品管理：实现商品的增删改查（CRUD）功能。完成商品列表展示（product_list.xhtml）、商品添加（add_product.xhtml）及编辑删除功能，支持按分类筛选商品。

- 购物车与下单：

- 实现购物车功能，用户可将商品加入购物车并调整数量。

- 完成订单提交逻辑，支持生成订单并扣减库存，订单初始状态设为 "PENDING"。

17周周三：达到第三个里程碑（积分系统与系统集成）

- 达成目标：完成积分抵扣逻辑、订单支付闭环及系统整体修复。

- 详细成果：

- 积分系统：实现积分抵扣与转换逻辑。

- 购物积累：每消费10元积1分。

- 抵扣消费：结账时支持使用积分抵扣金额（100积分抵1元）。

- 订单支付/取消：完成订单支付（状态转变为 PAID 并赠送积分）与取消（状态转变为 CANCELLED 并退还积分）的业务逻辑。

- 系统集成：整合前后端页面，修复已知 Bug（如冗余页面合并），撰写项目文档，确认系统功能完整性并准备提交。