北京印刷学院

项目设计初稿报告

《专业综合实训课程》

课程名称：

计算机科学与技术

2班

专	业：	班	级：

孙彬祺 /  林兴博

224010119/117

学生姓名：	学	号：

刘犇

指导教师：

22

12

2025

时	间：	            年	        月  	  日

目录

一、项目整体架构设计	3

二、主要模块	3

三、主要业务流程	3

四、模块的详细设计	4

五、里程碑（检查点）	13

一、项目整体架构设计

本项目采用标准的 Java EE 分层架构，遵循 MVC（Model-View-Controller）设计模式，以确保系统的模块化与可维护性 。

表现层 (View)：使用 JSF (JavaServer Faces) 构建动态 Web 页面（`.xhtml`），提供用户交互界面 。

控制层 (Controller)：使用 CDI (Contexts and Dependency Injection) 管理的 Bean（如 `OrderController`, `ProductController`）处理前端请求与业务调度 。

业务逻辑层 (Service)：封装核心业务逻辑（如 `OrderService`, `UserService`），通过依赖注入管理组件 。

数据持久层 (Model/DAO)：使用 JPA (Hibernate) 框架进行对象关系映射，直接操作 MySQL 数据库 。

- 主要模块

系统主要包含以下四个核心模块：

1. 用户管理模块：负责用户的注册、登录、个人信息维护及权限验证（普通用户/管理员） 。

2. 商品管理模块：支持管理员对商品信息的增删改查（名称、价格、库存、图片、分类），以及用户的商品浏览与筛选 。

3. 订单管理模块：核心交易模块，包含购物车管理、订单创建、订单查询以及订单状态变更（支付、取消） 。

4. 积分系统模块：独特的促销功能，实现购物累积积分（10元:1积分）与积分抵扣金额（100积分:1元）的双向逻辑 。

- 主要业务流程

## 1. 购物流程：用户浏览商品 -> 加入购物车 -> 提交订单（系统校验库存并生成订单） -> 选择支付（扣除库存，增加积分/抵扣积分，更新订单状态为 PAID） 。

## 2. 积分流程：

## 获取：订单支付成功后，系统按订单金额比例（10:1）自动发放积分 。

## 使用：结算时用户输入积分数量，系统按比例（100:1）抵扣订单总额，并记录积分变动 。

- 管理流程：管理员登录 -> 进入商品列表 -> 点击“添加”或“编辑” -> 保存更改 -> 数据库同步更新 。

## 四、模块的详细设计

数据库设计：

包含 5 张核心表：`users`（用户）, `products`（商品）, `orders`（订单）, `order_items`（订单项）, `point_records`（积分记录） 。

类设计：

实体类 (Entity)：`User`, `Product`, `Order`, `OrderItem`, `CartItem`, `PointRecord` 。

控制器 (Controller)：

`AuthController`：处理登录/登出逻辑 。

`ProductController`：处理商品的展示、添加与编辑 。

`OrderController`：处理购物车操作、下单与支付 。

服务类 (Service)：

`OrderService`：包含 `createOrder` (事务处理、库存扣减), `payOrder`, `cancelOrder` 方法 。

`UserService`：包含用户验证与积分记录查询 。

## 五、里程碑（检查点）

根据项目进度计划，设立以下三个关键检查点：

①16周周五：达到第一个里程碑

一、完成情况说明：

截止本周五，项目已达成第一个里程碑目标：环境搭建与用户管理模块上线。

基础设施就绪： 已成功搭建 Java EE 开发环境，Tomcat 服务器配置完毕，MySQL 数据库连接测试通过（显示 "Database connection successful!"）。

数据库构建： 完成了 users, products 等核心表结构的创建与 JPA persistence.xml 的配置 。

用户功能实现：

实现了基于 CDI 和 JPA 的用户注册功能，用户可以输入用户名、密码及昵称创建账户 。

实现了用户登录功能，AuthController 能够正确校验用户身份并进行页面跳转 。

解决了早期开发中遇到的 User 实体属性绑定错误及枚举类型不匹配问题，确保了模块运行稳定 。

②17周周二：达到第二个里程碑

完成情况说明：

截止本周二，项目已达成第二个里程碑目标：商品管理与核心交易链路打通。

商品管理模块完工：

完成了 ProductController 与前端 JSF 页面的交互，实现了商品的添加、编辑、删除及列表查询功能 。

前端 product_list.xhtml 页面现支持展示商品图片、价格及库存，并已合并了管理员与普通用户的视图，通过权限控制按钮显示 。

购物车与下单功能：

开发了 CartItem 类与购物车逻辑，用户可将商品添加到购物车并调整数量 。

完成了订单提交逻辑，OrderService.createOrder() 方法能够成功接收购物车数据，扣减数据库中的商品库存，并生成状态为 "PENDING" 的订单记录 。

经测试，多商品下单流程顺畅，订单总金额计算准确 。

③17周周三：达到第三个里程碑

完成情况说明：

截止本周四，项目已达成第三个里程碑目标：积分系统集成与项目整体交付。

积分与支付逻辑闭环：

实现了复杂的积分抵扣逻辑：支付时支持使用积分（100积分=1元）抵扣金额，并防止积分超额使用 。

实现了订单支付与取消功能：支付成功后（模拟），系统自动根据订单金额赠送积分（10元=1积分），并在数据库 point_records 表中记录积分变动流水 。

订单状态流转（PENDING -> PAID/CANCELLED）测试无误 。

系统集成与优化：

修复了之前存在的冗余文件问题，删除了 product_list_user.xhtml，统一了页面入口 。

完成了 PointWebService 接口开发，支持外部查询用户积分及记录 。

项目整体经过测试，功能完整，所有代码、SQL 脚本及文档已整理完毕，准备进行最终演示 。